Реестр инвестиционных проектов

наименование муниципального района  Воронежской области

по состоянию на «31» декабря 2025 года

| № п/п | Наименование компании | Наименование инвестиционного проекта | Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | Количество создаваемых (новых) рабочих мест | Проблемный вопрос | Что требуется для решения проблемы | Что планируется сделать | Действия, осуществленные за период оказания содействия | Куратор проекта | Номер телефона | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калачеевский сырзавод» (филиал ПАО Молочный комбинат «Воронежский») | Производство молочных продуктов | 10000 | 37 | 1) Отсутствие необходимой коммунальной инфраструктуры (в частности, очистных сооружений) | Строительство новых (или модернизация действующих) очистных сооружений - за счет областной адресной инвестиционной программы (в рамках национального проекта) с последующим установлением льготных (субсидируемых) тарифов для пользователей либо за счет инвесторов со значительным уровнем (до 100%) государственной поддержки | Прорабатывается вопрос по строительству очистных через министерств ЖКХ ВО при поддержке зам председателя Правительства ВО Кустова Д.А. | Проведены встречи с представителями Агентства по привлечению инвестиций ВО и министерства ЖКХ ВО | Кузнецова Светлана Александровна | 89192362635 |  |
| 2 | ООО «Экомикс» (ГК «Агроэко») | «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение мясохладобойни – предприятия первичной и последующей (промышленной) переработки свиней» | 17500 | 245 | - | - |  |  | Маслов Д.В. |  |  |
| 3 | ООО «Калачбент» | Производство кормовой добавки для с/х животных и птицы. | 100 | 5 | Строительство накопительных емкостей - 12 млн. руб., Покупка фасовочного оборудования - 10 млн. руб., экскаватора и бульдозера - 28 млн руб. Изготовление сушильного агрегата, комплекса глиноподготовки, помольный комплекс - 50 млн руб. Ремонт подъездного пути | 1)Включение подъездного пути в план ремонтных работ. 2) льготные заемные денежных средств в размере 50 млн руб. на строительство сооружений и покупку техники | Оказание содействия в предоставлении льготных заемных денежных средств в размере 50 млн руб. на строительство сооружений и покупку техники | Руководство района совместно с представителями ООО «Калачбент» презентовали свой проект и озвучили проблемные вопросы в правительстве Воронежской области | Труфанов Александр Дмитриевич | 89107419297 |  |
| 4 | ООО «Стройиндустрия» | Строительство асфальтного минизавода | 100 | 15 | - | - | - | - | Труфанов Александр Федорович | 89525527331 |  |